## Slide 1: Statusmøde Uge 25
Aske Walther Sørensen / Implementering

## Slide 2: Struktur for mødet
Da vi er mange, skal du som udgangspunkt holde kamera og mikrofon slukket
Ræk hånden op og tænd mikrofon og kamera, når du har spørgsmål
Mødet optages og lægges på KOMBITs dokumentbibliotek

## Slide 3
Chatten er deaktiveret, da det kan virke forstyrrende med parallelle samtaler.
Vi vil til gengæld gerne opfordre til, at I bruger Yammer-netværket i stedet!
Skriv til KP@kombit.dk, hvis I ikke har adgang til Yammer.

## Slide 4: KOMBITs KP-team

## Slide 5: Netcompanys KP-team

## Slide 6: Dagsorden
Release 3.0 – Fokus på automatisk behandling af ansøgninger
Opgavepakke pop-up workshops
Kort nyt
Samtlige udmeldte kendte fejl
Spørgsmål
Hvad sker på næste statusmøde?
Sneak peek – KLIK-opgaver til release 4
Status på driften
Tak for i dag
Sagsbehandler og
systemansvarlig
Systemansvarlig

## Slide 7: Release 3.0 Fokus på automatisk behandling af ansøgninger

## Slide 8: Pilotafprøvning – Road map
4 pilotkommuner
4+3 pilotkommuner
Resterende kommuner
8. maj
16. maj
6. juni
22. maj
3 pilotkommuner
Resterende kommuner
8. maj
Automatisering af helbredstillægskort og udvidet helbredstillæg
Udbetaling og brev til 3. part
15. juni

## Slide 9: Supportmøder – delvist gennemført
Uge 24 og 26
Fokus: release 3.0, men vi forventer også, at der bliver plads til andre spørgsmål.
Vi overvejer ny model til næste release, hvor KOMBIT i stedet afholder spørgetimer relateret releasen.

## Slide 10: Du skal være opmærksom på…
Forsigtig ibrugtagning
I kan slå automatikken til, men vælge fra sag til sag, om I ønsker at benytte automatisk behandling eller ej
Positiv feed back
Vi har overvejende fået meget positiv feed back på automatiseringen på baggrund af pilotafprøvningen
Krav om aktuel formue
Kravet om aktuel formue gælder uanset, om I benytter automatisk behandling af ansøgninger eller ej.
Afgørelser på objektive kriterier
KP kan håndtere bevilling og afslag af helbredstillæg fuldt automatisk.
Fejl rettet
Fejl identificeret i forbindelse med pilotafprøvningen er rettet
Undgå dobbelte arbejdsgange
I kan opstarte sagsbehandlingen i KP og behøver IKKE at journalisere i andet ESDH.
Automatisk behandling af ansøgninger

## Slide 11: Har I spørgsmål til funktionaliteten, kan I oprette en ikke betalbar service request via Min Support
Netcompany

## Slide 12: Automatik uanset tilkobling til selvbetjeningsløsninger
Automatisering kan anvendes selvom selvbetjeningsløsningerne ikke sender til KP:
Når I opretter bevilling, skal I:
Lægge dokument ind
Angiv sagstype (Helbredstillægskort)
Vælg ”Ja” til automatik
Sæt ansøgningsdato
Sæt evt. Sygeforsikring ”danmark”
”Fortsæt”
Automatisk behandling af ansøgninger

## Slide 13: Manuel og automatisk behandling af ansøgninger

## Slide 14: Borger mangler oplysninger om formue
Automatisk sagsbehandling
Sagsbehandler starter opgaven ‘Opret bevilling’ og vælger automatisk sagsbehandling
KP sætter opgaven i ventetrin da der mangler aktuel formue.
§
§
§
KP danner og sender manglerbrev, da der ikke er modtaget oplysninger fra Udbetaling Danmark
i
KP sætter opgaven i ventetrin med frist på manglerbrev
KP modtager oplysninger fra Udbetaling Danmark
KP danner og sender agterskrivelse
KP sætter opgaven i ventetrin med frist på agterskrivelse
KP afslutter opgaven automatisk

## Slide 15: Borger mangler oplysninger om formue
Manuel sagsbehandling
Sagsbehandler starter opgaven ‘Opret bevilling’ og vælger nej til automatisk sagsbehandling
KP oplyser at borger ikke er berettiget, da aktuel formue mangler
§
Sagsbehandler sætter opgaven i ventetrin, enten ved at sende manglerbrev eller udskyd opgave
Frist på ventetrin er nået
Sagsbehandler skal på tilbage til trin ‘Angiv sagsoplysninger’ for at KP tjekker borgers berettigelse igen
Sagsbehandler danner og send afslag
KP oplyser at borger er berettiget
Sagsbehandler afslutter opgaven

## Slide 16: Uddybning af trin og begreber
Automatisk sagsbehandling
Når en opgave er i ventetrin fremgår opgaven ikke af opgaveindbakken. Når frist på ventetrin er nået, fremgå opgaven igen af at opgaveindbakken. Opgaven fremgår på borgers overblik under ubehandlet opgaver.
§
Når vi modtager oplysninger fra Udbetaling Danmark, vil KP automatisk tage opgaven ud af ventetrin og tjekke borgeres berettigelse
i
I det automatisk flow tjekker KP borgeres berettigelse inden der sendes brev til borger. Der er både inden der sendes mangler, agterskrivelse, helbredstillægskort eller afslag.
Vigtigt: Hvis der ligger en ubehandlet ‘Modtag post’ opgave på borger, vil KP ikke automatisk træffe en afgørelse. Det er for at sikre at vi ikke træffer afgørelse uden at have belyst hele sagen.

## Slide 17: Korte demooptagelser for hhv. manuel og automatisk behandling ligger på KOMBITs dokumentbibliotek

## Slide 18: Opgavepakke pop-up workshops

## Slide 19: Opsamling på ”pilot-pop-up”
Meget positiv feedback fra deltagerne.
Opgavepakker blev sat op, testet og tilpassede undervejs.
Deltagerne blev klædt på til at arbejde videre med opsætning.
Ud over arbejde med opgavepakker opstod også ERFA-udveksling.
Opgavepakker
Kort om oplevelsen fra Helsingør
Notes: Søren

## Slide 20: Tilmelding til workshops: Link til spørgeskema Deltagelse er gratis

## Slide 21: Kort nyt

## Slide 22
Husk: I kan afvise en løsning i Min Support!
  Hvis I ikke er enige i, at en sag er blevet løst, skal I afvise sagen og tilføje en uddybende tekst.
  Hvis I alene skriver på sagen, vil det ikke blive set hos Netcompany.

## Slide 23
Vejledning til MAF-afstemning sendt ud
Dokumentbiblioteket - Temavejledninger
Pilotafprøvning af fysisk møde om hhv. MAF og MAF-afstemning
Helikopterperspektiv svarende til temavejledninger
Vis interesse for deltagelse her:
  Link til tilmelding - MAF
  Link til tilmelding - MAF-afstemning
Notes: KOMBIT ønsker at afprøve fysiske møder til understøttelse af svære emner relateret KP Basis på økonomiområdet.
Møderne forventes at være bygget op af en kombination af præsentation, dialog og ERFA. Indholdet af et "pilotmøde" vil være overordnet og fra helikopterperspektiv, da det ikke er muligt at gå ind i kommunespecifikke data og konkrete posteringer på mødet. MAF: Omhandler hvad der skal afregnes. KP's automatiske fastsættelse af finansieringskommune og visning i systemet og rapporter. Berører afsnit 1 og 2 i KP Temavejledning - Afregning af kommunal medfinansiering og mellemkommunal afregning.
MAF-afstemning: Omhandler hvordan der afregnes. KP's kontering og betalingstransaktioner for MAF, samt rapportering og afstemning. Berører afsnit 3, 4 og 5 i KP Temavejledning - Afregning af kommunal medfinansiering og mellemkommunal afregning, samt den ny KP Temavejledning om afstemning.
Formålet med dette spørgeskema er: - at afveje hvor stort et ønske der er, for at KOMBIT afholder fysiske møder omkring MAF - at identificere kommuner, som har ønske om ovenstående, og dermed kan være kandidat til at pilotafprøve initiativet Det er gratis at deltage som pilot og udgifter til forplejning dækkes af KOMBIT.

## Slide 24: Supporttiltag
  4. kvartal 2022
    Som et tiltag for at reducere sagsmængden bibeholdes forhøjet hypercare bemanding i supporten i første kvartal af 2023
  1. kvartal 2023
    Indførsel af ekspert supportfunktion til komplekse sagsforløb
    Taskforce til at nedbringe gamle sager fra 2022
    Ugentlig opfølgning mellem KOMBIT og NC projektledere
  2. kvartal 2023
    Sager fra 2022 og januar og februar 2023 er besvaret i supporten eller sendt videre til kode rettelse
    Fra april går der maks. 5 hverdage før sager besvares
    Alle kendte fejl fra 2022 er blevet planlagt til en release eller løst.
    Taskforce til at nedbringe gamle sager fra første kvartal af 2023
    Ny skabelon til Min Support – del af release 3.0.0
    Gennemgang af komplekse områder i KP med formål at gøre dem mere brugervenlige
  3. kvartal 2023
    Tom supportindbakke hver uge
    Supporten vil have et fast mål om at lukke ugen af, med en tom indbakke i supporten. Dvs. at alle sager er besvaret eller sendt videre til fejlrettelse.
Kort nyt
I gang
Næste

## Slide 25: Tværgående indsats KP og KY
Der er opstartet et tværgående initiativ mellem KP og KY, som strækker sig over både KOMBIT og Netcompany.
Formålet er at understøtte, at der er ”synergi” mellem de beslutninger, som tages på løsningerne, og at løsningerne ikke bevæger sig for langt væk fra hinanden.
Det tværgående initiativ fokuserer på at sikre konsistens og ensartethed i løsningernes brugergrænseflader, supportprocesser og i integrationen af nye snitflader.
Kort nyt

## Slide 26: Samtlige udmeldte kendte fejl

## Slide 27: Visningsfejl for indflytningsdato
Indflytningsdato vises forkert på personoverblikket, når borger har flere aktive adresser, og når en udenlandsk adresse har den seneste indflytningsdato.
Den rigtige dato kan fortsat ses i historikken/detaljevisningen.
Kendte fejl (1 af 5)
KP
--- -- -- --- -- - - -
Adresse
-- - - - -- --- -------
-- ----- -- -- -- -- ---
Indflytningsdato
---- -- ------ - - -
Overblik
Flere aktive adresse + Seneste indflytningsdato er på udenlandsk adresse

## Slide 28: Visningsfejl for udenlandske adresser
I historikken/detaljevisningen for adresse er der yderligere visningsfejl. En del registrerede udenlandske adresser er tomme.
Indflytningsdato udstilles stadig korrekt.
Kendte fejl (2 af 5)
KP
--- -- -- --- -- - - -
Adresse
-- - - - -- --- -------
-- ----- -- -- -- -- ---
---- -- ------ - - -
Overblik
Viser ikke altid hele den udenlandsk adresse. Fx husnr. kan mangle.

## Slide 29: Beskeder ved ændring af CPR-nummer
KP modtager ikke beskeder fra CPR, hvis en borger skifter CPR-nummer.
KP er i kontakt med Serviceplatformen omkring en løsning.
Når problemet er løst, vil vi sørge for at berørte borgere opdateres med al information fra det gamle CPR-nummer.
Kendte fejl (3 af 5)

## Slide 30: Visning af pensionsudbetaling
For nogle borgere fremgår pensionsudbetalingen for januar 2023 ikke af fanen ‘UDK – Pension’.
UDKPE har netop løst fejlen.
Kendte fejl (4 af 5)
KP
--- -- -- --- -- - - -
Pensionsudbetaling
-- - - - -- --- -------
-- ----- -- -- -- -- ---
---- -- ------ - - -
UDK-Pension
LØST

## Slide 31: Opret journalnotat kan ikke færdiggøres fra enkeltsagsvisningen
Ved klik på handlingsknappen ”Opret journalnotat” fra enkeltsagsvisningen kan KP ikke færdiggør opgaven, når sagen er automatisk valgt af systemet.
Work around: fjern sagen og tilføj igen manuelt.
Kendte fejl (5 af 5)
Handlinger
Opret journalnotat
KP
Enkeltsagsvisning
Automatisk valgt sag
Estimeret løst 12.07.23

## Slide 33: Spørgsmål til projektet?

## Slide 34: Hvad sker på næste statusmøde?

## Slide 35: Hvad sker på næste statusmøde?
D. 15. august
Fokus på release 4.0
Opfølgning vedr. brugen af automatisk sagsbehandling
Måske mere om breve

## Slide 36: Følgende er primært henvendt KP-systemansvarlig

## Slide 37: Sneak peek KLIK-opgaver til release 4

## Slide 38: KLIK-opgaver KP release 4.0 / 30. oktober
Version 1 / juni 2023
Sneak peek
Rettelser VIL forekomme!

## Slide 39: Release 4.0 – Ny funktionalitet
Release 4.0
* Forkortelserne benyttes ved navngivning af KLIK-opgaver for at referere til den ændring, de vedrører.
Beskrivende titel | Beskrivelse | Forkortes*
Procesunderstøttelse af personlige tillæg og supplementssager | KP kan modtage ansøgninger og sagsgangen vedr. ansøgningen understøttes, bl.a. ved at der udsendes revurderingsbreve automatisk. Der kommer desuden yderligere brevskabeloner i forbindelse med ændringen, og det bliver muligt at fravælge at lave rådighedsberegning. | Auto
Yderligere procesunderstøttelse af udvidet helbredstillæg | Det bliver muligt at beregne tilskud i KP via et nyt beregningsmodul, hvor sagsbehandler også kan vælge blandt fastsatte prisaftaler, der opsættes i systemadministrationsmodulet. Der kommer desuden yderligere brevskabeloner i forbindelse med ændringen. | Auto
Træk kan rettes eller stoppes tilbage i tid | Det bliver muligt at rette eller stoppe et træk tilbage i tid. KP foretager fuld genberegning af trækket og evt. oprettelse af ydelse, hvis genberegningen ender med et tilgodehavende til borger. | Træk
Sneak peek
Rettelser VIL forekomme!

## Slide 40: KLIK-opgaver – Hvornår skal opgaverne løses
Release 4.0
KLIK-opgave | Prioritet | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov.
(Auto 5) Tag stilling til nye brevtyper og ændringer til eksisterende | Valgfri | X | X | X |  | 
(Auto 6) Giv samtykke til oprettelse af SFTP-rute til selvbetjeningsløsningen | Valgfri | X | X | X |  | 
(Auto 7) Opsæt fordelingsregler for fordelingskomponenten | Valgfri | X | X | X | X | 
(Auto 8) Tag stilling til og foretag evt. opsætning af kommunens hændelsesabonnementer ifm. revurderinger | Valgfri | (X) | (X) | (X) | (X) | X
(Auto 9) Automatisk behandling af ansøgninger vedr. personlige tillæg | Valgfri | (X) | (X) | (X) | (X) | X
(Træk 1) Tag stilling til og foretag evt. opsætning for relaterede ydelser til træktyper | Valgfri | (X) | (X) | (X) | (X) | X
(Auto 10) Tag stilling til løbende ydelser og dertilhørende revurderingsopgaver | Obligatorisk |  |  |  |  | X
Forklaring af markeringer:
(X) = I kan tage stilling til, hvordan/om opgaven skal løses
X = I kan løse hele opgaven
Sneak peek
Rettelser VIL forekomme!

## Slide 41: Status på driften

## Slide 42: Status på driften (1 af 3) – Ikke analyserede fejlmeldinger

## Slide 43: Status på driften (2 af 3) – Godkendte fejl

## Slide 44: Status på driften (3 af 3) - Supportsager

## Slide 45: Tak for i dag og god sommer!