KY - opgavebeskrivelse

Obligatoriske felter er markeret med *

| Opgavetitel (*): UI 50 Foretag tilbageførsel af manuel indberetning til eIndkomst ifm. dækninger på KMD Aktiv fordringer forud for R2.1 |  |
| --- | --- |
| Tema (*): | Fase (*): |
| Prioritet (*): Vælg mellem: 2 (obligatorisk) | K98 (*): |
| STS/Infrastrukturopgave (*): Nej |  |
| Opgavevarighed: Skriv antal dage | Frozen zone: |
| Startdato (fra slutdato): Uge 33 | Slutdato (fra go-live): Uge 38 |

Mål (*):

Målet med opgaven er, at kommunen tilbagefører evt. manuelle indberetninger, der er foretaget ifm. indbetalinger (parkerede dækninger) på KMD Aktiv fordringer i KY forud for release 2.1.

Beskrivelse (*):

Dækninger (Indbetalinger) på KMD Aktiv fordringer er på nuværende tidspunkt parkeret i KY indtil sagstilknytning og ydelsesreference håndteres ifm. release 2.1; jf KLIK-opgaven MI 38. KY-projektet har derfor anbefalet, at kommunen ikke håndterer dækninger på KMD Aktiv fordringer manuelt i perioden forud for release 2.1.

Undtagelsesvist har kommunen dog kunne gøre brug af workaround for manuelt at nedregulere borgers indkomst jf. indbetalingen på et krav under LL § 8 o, hvis har været vurderet nødvendigt.

For at der ikke foretages dobbelte nedreguleringer af borgers indkomst, når funktionaliteten for den automatiske håndtering af dækninger implementeres i KY, er det nødvendigt, at kommuner, som har benyttet den manuelle workaround, tilbagefører indberetningen, som kommunen har foretaget.

Tilbageførsel skal ske før sagstilknytningen genkøres for alle KMD Aktiv debitorkonti ifm. release 2.1.

Efter go-live for release 2.1, er det vigtigt, at kommunen prioriterer sagstilknytningen af de sager, hvor de har foretaget tilbageførsler jf. Bilag – Anbefalet vejledning til forbredelse og udførsel af KLIK-opgave MI 38.

Har kommunen ikke håndteret dækninger (Indbetalinger) på KMD Aktiv fordringer manuelt, kan opgaven markeres som fuldført suppleret med en besked i KLIK, hvor kommunen bekræfter, at der ikke har været foretaget manuelle indberetninger i TastSelv.

Metode og fremgangsmåde:

Før kommunen påbegynder arbejdet med KLIK-opgaven, skal kommunen svare på, hvorvidt, der er foretaget manuelle indberetninger i TastSelv i perioden op imod release 2.1, hvor dækninger har ligget parkeret i KY. Svaret på spørgsmålet afgør de efterfølgende trin som kommunen håndtere:

- Nej: Hvis kommunen kan svare ”Nej” på spørgsmålet,  bekræfter kommunen, at der ikke har været foretaget manuelle indberetninger i TastSelv, i beskedfeltet på KLIK-opgaven og markerer herefter opgaven som fuldført.

- Ja: Hvis kommunen kan svare ”Ja” på spørgsmålet, skal kommunen gøre brug af de efterfølgende trin til at håndtere tilbageførslen af dækninger.

Følgende trin anbefales til at planlægge og håndtere indeværende KLIK-opgave:

- Trin 1 – Overblik:

Kommunen danner sig et overblik over alle de borgere, hvor de manuelt har håndteret dækninger på KMD Aktiv fordringer. Da der er tale om en manuel indberetning, som kommunen har foretaget i TastSelv, vil KY ikke have registreret de manuelle indberetninger. Det er derfor kommunens eget ansvar at skabe dette overblik over de relevante indberetninger, som kommunen selv har foretaget. Kommunen kan dog med fordel gøre brug af rapporten ”Afstemning af fordringer med debitor”, til at danne et overblik over de dækninger, der er modtaget fra debitor i den periode, hvor dækningerne har været parkeret. Hvis kommunen har gjort brug af dataarket ifm. eIndkomst, jf. anbefaling i Katalog for mauelle workarounds, kan dette anvendes som styringsredskab for arbejdet med den manuelle tilbageførsel. Når dette overblik er skabt, kan kommunen igangsætte arbejdet med at tilbageføre de givne indberetninger i Trin 2 – Tilbagefør.

- Trin 2 – Tilbagefør:

På dette trin tilbagefører kommunen de manuelle indberetninger, der er foretaget ifm. dækninger på KMD Aktiv fordringer i KY. Når der er tale om en tilbageførsel, er der tale om den omvendte indberetning. Dvs. en indberetning, der skal foretages med negativ (-) fortegn, fordi borgerens skat skal nedreguleres, som vist i nedenstående tabel.

| Feltnummer | Beløb |
| --- | --- |
| 98 (indtastet 01/06/2022) | 50 kr. |
| 98 (indtastet 15/09/2022) | -50 kr. |

Princippet er derfor, at kommunen skal gøre det omvendte af det, de oprindeligt gjorde, uanset hvilket hvilket felt de har brugt, da de foretog den manuelle indberetning.

Kommunen kan med fordel notere følgende oplysninger på forhånd som forberedelse til opgaven:

| Oplysning | Beskrivelse |
| --- | --- |
| CPR-nr. | CPR-nr for borgeren, da tilbageførslen skal ske på den specifikke borger. |
| SE-nummer | Det relevante SE-nummer for ydelsen skal anvendes, når kommunen logger ind på TastSelv Erhverv. Det er derfor vigtigt, at kommunen har noteret det rette,der skal anvendes ifm. tilbageførslen. Det kan enten være det for øvrige ydelser eller Fleksløntilskud (FLT). |
| Indbetalings- datoen (Dispositions-dato) | Datoen for, hvornår borgeren har indbetalt på fordringen i debitor. Dette er en dato i debitor, men vil fremgå af KY på den specifikke dækning i fanen ”Fordringer”. Denne dato er central, da det er dispositionsdatoen for tilbageførslen. |
| Lønperiode | Lønperioden defineres af indbetalingsdatoen. Det betyder at, hvis indbetalingen er foretaget 23.03.2022, så vil lønperioden være 1-31.03.2022. |
| Beløb | Størrelsen på indbetalingen som borgeren har indbetalt. Dette er centralt, da det er beløbet der skal tilbageføres(Nedreguleres) i Felt 98 - Tilbagebetalt kontanthjælp. |

Tabel 1: Oplysninger - Tilbageførsel

OBS: Der kan ikke gives en trin-for-trin vejledning i hvordan den konkrete tilbageførsel skal håndteres i TastSelv, da der er tale om et eksternt system. Hvis du vil vide mere om dette, bedes du kontakte SKAT og følge deres vejledning.

- Trin 3 – Journalisér:

Når den manuelle indberetning er tilbageført for en borger, skal kommunen sikre at journalisere de handlinger, der er foretaget ifm. tilbageførslen. Dette med hensigt om at skabe gennemsigtighed og et revisionsspor for de historiske handlinger, der er foretaget. Det anbefales, at denne journalisering foretages i KY, men kan også foretages andet sted, hvis det af kommunen anses forretningsmæssigt centralt. Dette skal ligeledes ses som en verifikation og dermed bekræftelse på, at der er foretaget en tilbageførsel af den manulle indberetning ifm. dækningen.

Bemærk: Tilbageførslen kan have indflydelse på borgers årsopgørelse, og dermed borgers skat/indtægt/ydelse. Kommunen kan derfor overveje om borger skal informeres om tilbageførslen alt afhængig af kommunes retningslinjer herfor.

Når kommunen har gennemført overstående trin for samtlige borgere, hvor dækninger (Indbetalinger) er manuelt indberettet til TastSelv, kan KLIK-opgaven markeres som fuldført.

Resultat (*):

Kommunen får tilbageført alle manuelle indberetninger, der er foretaget ifm. dækninger (Indbetalinger) på KMD Aktiv fordringer i KY.

Anbefalet udfører (*):

KY-Sagsbehandler samt medarbejder med adgang til TastSelv i kommunen.

Involverede parter:

KY-Projektleder.

Versionshistorik:

| Version | Note | Initialer | Dato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Udkast | JVBR | 08/07-2022 |