| *Opgavetitel | - K50 Udpeg aftalebehandler og -underskriver i TastSelv Erhverv |
| --- | --- |
| *Projekt | SAPA |
| *Fase | Forberedelse |
| *Tema | Organisering og arbejdsgange |
| *Prioritet: Obligatorisk på kritisk vej, Obligatorisk og Valgfri | Obligatorisk |
| *Er det en STS/infrastruktur opgave? | Nej |
| Opgavens varighed (antal dage) | 5 arbejdsdage |
| Slutdato (Fra Go-live) | 5. september 2024 |
| Startdato (Fra slutdato) |  |
| Forudsætninger |  |
| Mål | Målet er, at jeres MitID rettighedsadministrator i TastSelv Erhverv har angivet, hvem der skal hhv. oprette og underskrive dataudvekslingsaftaler om visning af skatteoplysninger i SAPA. |
| *Beskrivelse | Skatteforvaltningen har i brev til kommunerne meldt ud, at de lukker nuværende adgange til skat-indkomstoplysninger i SF Tele, Ekstranet og KMD Indkomst for at øge datasikkerheden og dataminimering. SAPA kommer til at udstille de skat-indkomstoplysninger, som i dag er at finde i SF Tele, Ekstranet samt KMD Indkomst. Det betyder, at medarbejdere, der i dag henter skat-indkomstoplysninger i enten SF Tele, Ekstranet eller KMD Indkomst, fremadrettet kan hente de nødvendige oplysninger i SAPA. Overgangen kommer til at ske løbende i takt med, at SAPA kan understøtte flere og flere fagområders behov for skat-indkomstoplysninger. I kan finde mere information om SAPAs udstilling af skat-indkomstoplysninger på SAPA dokumentbibliotek. Udstillingen af skatteoplysninger i SAPA sker ved integration til Skatteforvaltningens dataudstillingsplatform (DUPLA) via den fælleskommunale infrastruktur (SF0787). I skal for hvert formål, hvormed I har behov for at få vist skatteoplysninger i SAPA, oprette og underskrive en aftale om udveksling af data (dataudvekslingsaftale) med Skatteforvaltningen i DUPLAs aftalemodul. En forudsætning for, at I kan oprette og underskrive dataudvekslingsaftaler i DUPLAs aftalemodul er, at jeres MitID rettighedsadministrator i TastSelv Erhverv har angivet hvem, der skal have rollerne som hhv. aftalebehandler og aftaleunderskriver. Afsnit 2 i ’Kom godt i gang med digital udstillingsplatform (DUPLA)’ giver en trin-for-trin vejledning i oprettelsen aftalebehandler – og underskriver. |
| Metode og fremgangsmåde | Du skal gøre følgende for at løse KLIK-opgaven: - Opret aftalebehandler og aftaleunderskriver i TastSelv Erhverv Jeres MitID rettighedsadministrator skal oprette og tildele følgende roller via TastSelv Erhverv ved at følge trinnene beskrevet i afsnit 2 i ’Kom godt i gang med digital udstillingsplatform (DUPLA)’: - Aftalebehandler: Den medarbejder, som skal oprette dataudvekslingsaftalerne i DUPLAs aftalemodul. Medarbejderen kan med fordel være SAPA-systemansvarlig eller en selvstændig projektleder for omlægning af Skatteforvaltningens dataadgange, hvis I har udpeget en sådan. Vi anbefaler, at det er den samme medarbejder, som opretter alle dataudvekslingsaftaler, så opgaven kan løses så effektivt og gnidningsfrit som muligt. - Aftaleunderskriver: Den medarbejder, som skal underskrive dataudvekslingsaftalerne i DUPLAs aftalemodul. Medarbejderen kan med fordel være jeres SAPA-systemejer, som også underskriver dataudvekslingsaftaler for indkomstoplysninger i SAPA jf. KLIK-opgaven ’K49 Kvalitetssikre SAPA-systemer i KLIK’. Vi anbefaler, at det er den samme medarbejder, der skal underskrive alle dataudvekslingsaftaler, så opgaven kan løses så effektivt og gnidningsfrit som muligt. Hvis I vælger, at det skal være en fagchef, så skal I være opmærksomme på, at I skal oprette ny aftaleunderskriver hver gang, I skal underskrive en ny dataudvekslingsaftale for et nyt fagområde. Bemærk, at jeres kommune allerede har udpeget aftalebehandler og -underskriver i TastSelv Erhverv som led i udstilling af skatteoplysninger i KP, KY og KSD. Hvis I ønsker, at det er de samme medarbejdere, der skal behandle/oprette og underskrive aftaler til udstilling af skatteoplysninger i SAPA, så kan I springe til punkt 2. Bemærk, at aftaleunderskriver skal være forskellig fra aftalebehandler dvs. I kan ikke vælge at det er den samme medarbejder, der både har rollen som aftalebehandler og aftaleunderskriver. Er du i tvivl om, hvem der er din kommunes MitID rettighedsadministrator, kan du kontakte din KOMBIT-programleder. - Marker opgave som fuldført Når ovenstående punkt er gennemført, kan KLIK-opgaven markeres som fuldført. |
| Resultat | I kan oprette og underskrive dataudvekslingsaftale med skatteforvaltningen, så SAPA får mulighed for at udstille relevante skatteoplysninger for de af jeres medarbejdere, der har behov for det. |
| Opgaven er tæt relateret til |  |
| Anbefalet udfører | MitID rettighedsadministrator |
| Eventuel kommentar til anbefalet udfører |  |
| Anbefalet ansvarlig | SAPA-systemansvarlig |
| Eventuel kommentar til Anbefalet ansvarlig | Den ansvarlige kan også være en selvstændig projektleder for omlægning af dataadgange til skat-indkomstoplysninger, hvis I har udpeget en sådan. |
| Eksterne bilag | ’Kom godt i gang med digital udstillingsplatform (DUPLA)’ |