KLIK-skabelon: vejledning & ”best practice”

Generelle dogmer: Vi skriver i et nærværende og direkte sprog og undgår at lægge afstand til modtageren igennem vores ordvalg.

- Vi skriver ”du skal” og ”I skal” og ikke ”kommunen skal”

- Hvis konteksten er tilstrækkelig skriver vi heller ikke ”systemadministrator skal”

- Vi undlader tunge fag-/tekniske termer, medmindre de hjælper den, der udfører opgaven

*markering angiver at felter SKAL udfyldes i Podio

*markering angiver at feltet SKAL udfyldes jf. ”best practice”

| Opgave-titel*: Præfiks med nummerering benyttes for kort og præcis reference til opgaver, og da det giver indblik i rækkefølge og tid. Laves egne præfiks, kan de understøtte forståelse af kontekst, opgavetype o.l. Alternativt kan implementeringsspecialets temaer med tilhørende forkortelser benyttes, fx ”(PL 01)”. Format: ”(PRÆFIKS [nummer]) Skriv sigende titel i bydeform” |  |
| --- | --- |
| Projekt*: Hvad hedder projektet i Podio? |  |
| Fase*: [Implementeringsfase] | Tema*: [Implementeringstema] |
| Prioritet*: [1=obligatorisk på kritisk vej, 2=obligatorisk og 3=valgfri] Obligatorisk på kritisk vej: Opgaven har konsekvenser for idriftsættelse. Kan fx være teknisk blokering af idriftsættelse eller meget store konsekvenser for borgere og/eller brugen af løsningen. Obligatorisk: Opgaven skal sikre optimal implementering. Blokerer ikke for idriftsættelse, men har stor konsekvens for brugen af løsningen, og/eller evt. mindre konsekvens for borgere. Ovenstående 2 skal følges op af KOMBIT og/eller leverandør, for at sikre, at kommunerne når i mål inden intern deadline. Anbefalet: Blokerer ikke for idriftsættelsen og afhænger fx af kommunernes lokale behov, organisering, momentum mv.. Ved ny funktionalitet har det ikke store konsekvenser for brugen af løsningen og ingen konsekvenser for borgere. KOMBIT anbefaler kommunen at løse opgaven, men følger ikke op. |  |
| Svar til: Hvis andre end projektets implementeirngsansvarlige fra KOMBIT skal modtage notifikationer på opgaven, kan det anføres her. Fx en fællespostkasse. Du kan alene angive én mailadresse. |  |
| Er det en STS/Infrastrukturopgave*: [Ja/Nej] Kommunerne kan filtrere KLIK-opgaverne på baggrund af, om vi har valgt ja eller nej. |  |
| Opgavens varighed: [antal dage] Skøn af hvor mange dage opgaven tager at udfører og påvirker hvornår en opgave ”går i gul”. Fremgår i øvrigt ikke for kommunerne. |  |
| Frozen zone: Fremgår ikke for kommunerne. Anvendes kun hvis opgaven ikke må have slutdato eller startdato i en frozen zone, som er angivet under det specifikke ”Projekt”. |  |
| Slutdato (fra Go-Live)*: Defineres i antal dage fra den valgte bølges ”Go-live”-dato. Negative tal (fx ”-14”) betyder, at slutdatoen ligger før Go-live. Positivt tal betyder, at slutdatoen ligger efter Go-live. Brug evt. følgende hjemmeside, til at udregne denne værdi: https://www.kalender-365.dk/beregn/periode-mellem-to-datoer.html |  |
| Startdato (fra Slutdato): Defineres i antal dage fra den valgte slutdato. Værdien skal altid være negativ (fx ”-14”). Brug evt. følgende hjemmeside, til at udregne denne værdi: https://www.kalender-365.dk/beregn/periode-mellem-to-datoer.html |  |
| Bølger*: Giver opgaven anledning til at oprette en ny bølge, eller eksisterer der allerede en anvendelig bølge? Skal der i praksis udrulles i bølger, hvor kommunerne skal modtage opgaven med forskellige start og/eller slutdatoer, skal der oprettes flere bølger. På hver bølge angives i så fald de kommuner, der skal indgå i bølgen. OBS: slutdato vælges med udgangspunkt i Go-live på den valgte bølge. |  |
| Forudsætninger: [Angiv KLIK-opgaver, som allerede er oprettet i Podio] En eller flere KLIK-opgaver, som kommunerne skal fuldføre, inden de kan løse denne opgave. |  |

Mål*:

Kort beskrivelse af målet med opgaven.

Fokus er på det, som skal løses, og altså det som også vil være en del af Metode og fremgangsmåde.

Fx (SFTP-oprettelse)

Målet er, at I giver samtykke til, at Netcompany må oprette en SFTP-rute på jeres kommunes vegne.

Beskrivelse*:

Beskrivelsen sætter rammen. Den skal være målrettet den ”indledende modtager” som fx systemansvarlig, projektleder (o.l.), som skal forstå opgaven grundlæggende og også fx konsekvenser ved ikke at løse opgaven.

Hvorfor / baggrunden for at opgaven skal løses, hvad den i praksis omhandler samt evt. opmærksomhedspunkter og konsekvenser ved ikke at løses den, skal skrives i overordnede termer.

Fx (SFTP-oprettelse)

Ifm. Release 4.0.0 bliver det muligt for KP at modtage ansøgninger om personligt tillæg fra selvbetjeningsløsningerne. Ansøgningerne kan indeholde bilag, og disse bilag sendes via en SFTP-rute.

Netcompany kan oprette SFTP-ruten for jer, hvis I ønsker det. Denne KLIK-opgave har derfor til formål at indsamle samtykke fra jer, så Netcompany kan oprette SFTP-ruterne på vegne af alle kommuner, der ønsker det.

Du skal være opmærksom på, at samtykker I ikke til oprettelsen af SFTP-ruten, skal I selv betale for og stå for dette, hvis I på et senere tidspunkt ønsker at modtage ansøgninger om personligt tillæg direkte i KP.

Metode og fremgangsmåde*:

Skrives som udgangspunkt kort og præcist i punktopstillet og i bydeform.

Det skal fremgå eksplicit i afsnittet, hvem der er udfører, hvis det ikke er den primære modtager som fx systemadministrator eller projektleder. Det er særligt vigtigt, når der er flere forskellige inde over opgavens udførsel.

Afsnittet giver den detaljerede vejledning til at fuldføre opgaven. Afsnittet må i højere grad benytte fagtermer og/eller tekniske termer, hvis det forventes, at udføreren forstår disse og er bedre understøttet, ved at de benyttes.

Afsnittet kan evt. henvise til indhold fra beskrivelsen, som danner grundlag for at løse opgaven. Dette gælder særligt, hvis det er af så stort omfang, at en gentagelse vil ”fylde for meget”.

Hvis den nødvendige vejledning er meget kompliceret eller omfattende, kan det ofte være bedst, at der laves en separat vejledning som bilag til KLIK-opgaven, da KLIK ikke understøtter billeder, tabeller, video mm. til at understøtte formidlingen. I så fald skal der indsættes link til vejledningen i metodeafsnittet og evt. præciseres hvilke afsnit i vejledningen, der er relevante. Det skal desuden vurderes, om det kan give værdi at skitsere vejledningens overordnede trin i simpel form i KLIK-opgavens metodeafsnit. Det kan give værdi på flere måder: 1. Hvis det er en erfaren udfører i kommunen, kan det nogle gange være tilstrækkeligt med denne skitsering af opgaven. 2. I andre tilfælde kan det gøre det lettere for udføreren at forstå det mere omfattende materiale, hvis den overordnede proces er skitseret direkte i KLIK-opgaven.

Fx (SFTP-oprettelse)

Vi anbefaler følgende fremgangsmåde:

- Kontakt din kommunes KP-faglige leder, og orienter om muligheden for at KP kan modtage ansøgninger direkte fra jeres selvbetjeningsløsning. I skal tage stilling til, om I ønsker at få oprettet SFTP-ruten, som er en forudsætning for at modtage ansøgningerne i KP. I kan godt få oprettet SFTE-ruten, selvom I ikke er endeligt afklaret, om I ønsker at tage muligheden i brug.

- Hvis I ønsker, at Netcompany og KOMBIT skal oprette SFTP-ruten til modtagelse af bilag til ansøgninger, skal I skrive følgende i chatten på denne KLIK-opgave for at give samtykke til oprettelsen: ”Vi giver samtykke”.

- Hvis I ikke ønsker at give samtykke, skal I skrive følgende på denne KLIK-opgave: ”Vi ønsker ikke at give samtykke. [Begrundelse]”.

  - Ønsker I på et senere tidspunkt at kunne modtage bilag i KP, skal I selv oprette SFTP-ruten. Hertil kan I følge denne vejledning. Du skal være opmærksom på, at dette er en betalbar ydelse.

- Marker opgaven som fuldført

Resultat*:

I modsætning til ”Mål” skal der her angives, hvad endemålet er. Altså hvorfor skal man uføre det, som fremgår af Metode og fremgangsmåde.

Fx (SFTP-oprettelse)

Resultatet er, at I kan få mulighed for at modtage ansøgninger fra jeres selvbetjeningsløsning direkte i KP.

Opgaven er tæt relateret til: [Angiv KLIK-opgaver, som allerede er oprettet i Podio] En eller flere KLIK-opgave, som er tæt relateret til denne KLIK-opgave.

Anbefalet udfører*: [Angiv rolle fra KOMBITs rollegalleri] Her skal vælges en eller flere udfører, hvis de er en del af KOMBITs rollegalleri.

Eventuel kommentar til anbefalet udfører:

Hvis anbefalet udfører ikke findes i KOMBITs rollegalleri, udføreren i stedet beskrives her.

Kvalitetskriterier:

Kvalitetskriterier for opgaven kan skitseres her, hvis det er relevant.

Historik:

Historik relateret opgaven kan skitseres her, hvis det er relevant.

Anbefalet ansvarlig*: [Angiv rolle fra KOMBITs rollegalleri] Her skal vælges én ansvarlig, hvis den ansvarlige er en del af KOMBITs rollegalleri.

Eventuel kommentar til anbefalet ansvarlig:

Eksterne bilag: [Links] Her kan indsættes et eller flere links til relevante materialer.

Besked til kommunerne i forbindelse med at ”Master-opgave” publiceres:

Ved publicering af en KLIK-opgave adviseres kommunerne automatisk via en mail. Du kan supplere adviseringen med yderligere en notifikationsmail til kommunerne, ved at skrive til dem via beskedfeltet på ”Master-opgaven”. Det kan fx være relevant, hvis der er særligt kort deadline på opgaven eller andre særlige forhold, du gerne vil have gjort tydelige overfor kommunen med det samme.

Beskeder på ”Master-opgaven” og ”K-opgaver” skal altid starte med ”#besked”, for at kommunerne får beskederne.

Fx (Opsætning i systemadministration)

#besked

Kære KP-systemansvarlige.

Hermed publiceres ny KLIK-opgave vedr. opsætning af afslagsårsager.

I kan først starte på opgaven, når den nye release 4.0 er sat i drift d. 30.10.

Opgaven skal ses i forlængelse af "Auto 12", som I allerede nu kan gå i gang med.

God dag!

Mvh. [NAVN] / KOMBIT